## Slide 1
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
01 / 30
RNCP N° 40573 · RNCP40573BC06 · NIVEAU 7 (BAC+5)
EXPERT EN INFORMATIQUE ET SYSTÈMES D’INFORMATION · OPTION DEVOPS
dropicture
Problématique
Comment concevoir et déployer une infrastructure DevOps entièrement automatisée, sécurisée et éco-responsable, permettant la livraison continue d’une plateforme SaaS de partage de médias tout en garantissant la qualité, l’observabilité et la maîtrise des coûts ?
Amir REDJEM Promotion 2024 / 2026 · Option DevOps (BC4C)
École La Plateforme
Marseille
Référent Joris VERGULDEZOONE
FDJ United
Vitrolles
Référent Philippe AMERIO
Soutenance du 03/08/2026
Notes: Saluer le jury, me présenter, annoncer le titre sous forme de question.
Poser le fil rouge en une phrase, six exigences que le référentiel demande de tenir ensemble.
Préciser le cadre, option DevOps RNCP40573BC06, projet réel, tout média privé par défaut.
Durée visée, 40 secondes.

## Slide 2
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
PLAN
Sommaire
02 / 30
1 · Introduction
parcours, contexte,
problématique, objectifs
03 à 05
2 · Analyse et
stratégie du SI
veille, cartographie,
risques, architecture
06 à 09
3 · Gestion
de projet
besoins, budget,
planning, RACI
10 à 13
4 · Conception et
développement
maquettes, UML,
données, tests
14 à 18
5 · Option
DevOps
IaC, CI/CD, cluster,
observabilité, énergie
19 à 25
6 · Résultats et
conclusion
indicateurs, sécurité,
bilan, réponse
26 à 30
Où se joue l’évaluation
Le bloc évalué est l’option DevOps, sept diapositives sur trente. Les trois blocs communs sont couverts par les parties 2, 3 et 4.
Chaque diapositive cite en bas à gauche sa compétence, son bloc, sa section de mémoire et son annexe. C1 à C31 sont couvertes.
Notes: Annoncer la démonstration en cinq étapes, décider, cadrer, construire, automatiser, mesurer.
Chaque étape sert la même question, ce n’est pas un plan de cours.
Le cœur évalué est l’étape 4, l’option DevOps, sept diapositives sur trente.
Signaler la puce de traçabilité en bas à gauche, elle permet au jury de retrouver la preuve écrite sans que l’oral soit structuré par le référentiel.
Durée visée, 45 secondes.

## Slide 3
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
1 · INTRODUCTION
Présentation personnelle
03 / 30
Amir REDJEM · 28 ans · Ingénieur DevOps en alternance chez FDJ United · Marseille
sept. 2022
2023
2024
2025
août 2026
FORMATIONS
Bac+2
AMU · 2022
Licence · Bac+3
Univ. Aix-Marseille
Master’s Expert en Informatique · Bac+5
École La Plateforme · alternance
EXPÉRIENCES
IT Remote · CDI 1 an
Développeur Full Stack
Altares D&B · alternance
Développeur Full Stack
FDJ United · alternance 2 ans
Ingénieur DevOps
Pourquoi ce sujet
Développer et exploiter au quotidien chez FDJ United, Kubernetes, IaC, CI/CD, Prometheus et Loki, m’a convaincu que le vrai enjeu n’est pas l’application mais la chaîne sûre et sobre qui la porte en production.
Notes: Parcours précis. Bac+2 en juin 2022 à Aix-Marseille, puis quatre ans d’expérience continue.
IT Remote en CDI un an, Altares D&B en alternance qui valide la licence, FDJ United en alternance deux ans qui valide le master.
La frise montre que les deux dernières expériences sont des alternances alignées sur les diplômes.
Raison du choix, la double culture développement et exploitation vécue en production.
Durée visée, 45 secondes.

## Slide 4
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
1 · INTRODUCTION
Contexte et problématique
04 / 30
Réf. C10
BC2 · mémoire 10.1, 10.2, 10.4
Problématique Comment concevoir et déployer une infrastructure DevOps entièrement automatisée, sécurisée et éco-responsable, permettant la livraison continue d’une plateforme SaaS de partage de médias tout en garantissant la qualité, l’observabilité et la maîtrise des coûts ?
Automatisation
Sécurité
Éco-responsabilité
Qualité
Observabilité
Maîtrise des coûts
Le contexte
· Le produit médias privés par défaut, publication révocable
· Le besoin livrer souvent sans jamais exposer une donnée
· Le défi six exigences qui s’opposent deux à deux
· La méthode SWOT et PESTEL, en étude d’opportunité
Le cadrage du projet
· Périmètre infrastructure, chaîne de livraison, application
· Hors périmètre application mobile, modération de contenu
· Contraintes RGPD, ISO 27001, accessibilité, sobriété
· Acteurs 8 parties prenantes, 6 porteuses d’un lot
La difficulté ces six exigences ne s’opposent pas par accident. Chiffrer et journaliser coûte, tout observer consomme, contrôler ralentit la livraison. Toute la valeur du travail est dans ces arbitrages, pas dans l’empilement d’outils.
Notes: Je pose d’abord la question, en haut, telle qu’elle est écrite dans le mémoire.
Juste en dessous, ses six termes. Ce sont eux que je vais devoir tenir ensemble, et je les reprendrai un par un en conclusion.
À gauche le contexte, ce que fait le produit, quel est le besoin, et surtout avec quelle méthode j’ai analysé la problématique, SWOT et PESTEL formalisés en étude d’opportunité.
À droite le cadrage, ce qui est dans le périmètre et ce qui n’y est pas, les contraintes qui s’imposent et les acteurs.
Et en bas la difficulté réelle. Ces exigences s’opposent deux à deux, c’est ce qui rend le sujet intéressant.
Coche C10, analyse de la problématique.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 5
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
1 · INTRODUCTION
Objectifs et hypothèses
05 / 30
Réf. C10 · C11
BC2 · mémoire 10.3, 10.5
CINQ OBJECTIFS, CHACUN AVEC SON CRITÈRE DE RÉUSSITE
O1
Tout décrire en code
critère aucune ressource n’existe en dehors du code
O2
Livrer en continu sous contrôle
critère aucun déploiement si une porte échoue
O3
Orchestrer les conteneurs
critère aucune interruption perceptible en production
O4
Rendre le système observable
critère toute dérive vue avant l’utilisateur
O5
Sécurité, conformité, sobriété
critère chaque exigence porte son indicateur
Trois hypothèses à vérifier l’infrastructure en code améliore ensemble fiabilité et vitesse · un orchestrateur proportionné résiste à coût bien moindre · une estimation logicielle de l’énergie suffit à piloter la sobriété
Notes: Cinq objectifs, et pour chacun un critère de réussite écrit à droite.
Ce qui compte, c’est que ces critères sont binaires. Aucune ressource en dehors du code, c’est vrai ou c’est faux. Aucun déploiement si une porte échoue, pareil. Vous pouvez trancher sans interpréter.
En bas, mes trois hypothèses de travail. Je les confirmerai ou je les nuancerai à la diapositive 28, avec des faits.
Durée visée, 55 secondes.

## Slide 6
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
2 · ANALYSE ET STRATÉGIE DU SI
Veille technologique et réglementaire
06 / 30
Réf. C1 · C2 · C3
BC1 · mémoire 11.1 · annexe V
MON DISPOSITIF DE VEILLE
Officielles
Normatives
Prospectives
Communautaires
Grille de 8 critères · 2 sources indépendantes
CE QUE LA GRILLE A TRANCHÉ
Bun
retenu
Swarm
retenu
Terraform
repli OpenTofu
Redis
repli Valkey
Datadog
écarté
CE QUE LA RÉGLEMENTATION A IMPOSÉ
Cloud Act
calcul hébergé en Europe, AWS confiné à Paris
RGPD · NIS 2
minimisation des données, effacement en cascade
IA Act
usage de l’IA sous revue humaine
Une décision d’architecture qui n’est pas adossée à une veille reste un pari.
Notes: À gauche, mon dispositif de veille, ça se lit de haut en bas.
Quatre familles de sources, les documentations officielles, les sources normatives comme l’ANSSI et l’OWASP, les sources prospectives et les sources communautaires.
Elles passent toutes par la même grille, huit critères, et une règle simple, rien n’est retenu sans confirmation par deux sources indépendantes.
En bas, ce que cette grille a réellement tranché. Bun et Swarm retenus, OpenTofu et Valkey inscrits en repli quand les licences ont changé, Datadog écarté sur le coût total.
À droite, la veille réglementaire, et son effet concret. Le Cloud Act a déplacé mon hébergement en Europe. Le RGPD a imposé la minimisation. L’IA Act encadre l’usage que je fais de l’IA.
Coches C1, C2 et C3.
Durée visée, 64 secondes.

## Slide 7
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
2 · ANALYSE ET STRATÉGIE DU SI
Cartographie du système d’information
07 / 30
Réf. C4
BC1 · mémoire 11.3.2 · annexe A, 4 planches
MÉTIER
identité · bibliothèque privée · publication · réseau social léger
FONCTIONNEL
auth & sessions · médias & albums · profil public · découverte
APPLICATIF
NestJS/Bun · Next.js · TypeORM · API REST OpenAPI · 6 domaines
INFRASTRUCTURE
Swarm · Traefik · PostgreSQL · Redis · Hetzner · AWS · Cloudflare
Inventaire des actifs
support direct de l’analyse de risques, diapositive 8.
Les quatre niveaux fondamentaux exigés, instruits sur quatre planches séparées pour rester lisibles.
Notes: La cartographie couvre les quatre niveaux fondamentaux exigés, métier, fonctionnel, applicatif, infrastructure.
Chaque niveau a sa planche en annexe A, conformément au guide qui demande de séparer les schémas plutôt que de les surcharger.
Insister sur l’usage, ce n’est pas décoratif. C’est l’inventaire d’actifs sur lequel l’analyse de risques de la diapositive suivante s’appuie. On ne cote un risque que sur un actif identifié.
Coche C4, premier volet.
Durée visée, 45 secondes.

## Slide 8
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
2 · ANALYSE ET STRATÉGIE DU SI
Diagnostic et analyse des risques
08 / 30
Réf. C4 · C17
BC1, BC2 · mémoire 11.3.2, 11.3.3 · annexe O
SWOT INTERNE ET PESTEL EXTERNE
FORCES
tout en code, sécurité en profondeur, observabilité mature
VIGILANCE
nœud de périphérie unique, secrets sur 3 fournisseurs
OPPORTUNITÉS
RAPL bare-metal, SBOM exploitées, IA d’exploitation
MENACES
licences, durcissement RGPD, NIS 2, IA Act
Convergence
Les deux priorités du plan d’amélioration sont exactement les deux risques les plus critiques. La feuille de route suit le registre.
REGISTRE COTÉ EBIOS RISK MANAGER · ISO 27005
GRAVITÉ 1 → 5
VRAI- SEM- BLANCE
R1
R3
R2
R5
R7
R4
R6
R8
CRITICITÉ
brute
81
résiduelle
37
Après traitement, plus aucun risque en zone critique.
Notes: Deux lectures. À gauche le diagnostic, SWOT en interne et PESTEL en externe, pour ne pas juger le système sans regarder son environnement réglementaire et économique.
À droite le registre, coté selon EBIOS Risk Manager et ISO 27005. L’axe horizontal est la gravité, l’axe vertical la vraisemblance, la couleur donne le niveau. Huit risques placés sur la grille.
R1 en haut à droite, la perte du nœud de périphérie, cote quinze. C’est le plus critique et c’est assumé, ce nœud concentre le proxy, le cache et la supervision.
La flèche en pointillés montre où R1 se retrouve après traitement, infrastructure entièrement reconstructible par le code. Au total la criticité cumulée passe de quatre-vingt-un à trente-sept.
Point clé, les deux priorités du plan d’amélioration sont exactement les deux risques les plus critiques.
Coches C4 et C17.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 9
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
2 · ANALYSE ET STRATÉGIE DU SI
Choix de l’architecture
09 / 30
Réf. C5 → C9
BC1 · mémoire 11.3.4, 11.3.5 · annexes J, W
Style d’architecture
Perfor-
mance
Scalabi-
lité
Sécurité
Coût
d’exploit.
Empreinte
Verdict pour dropicture
Monolithe modulaire
RETENU
modularité par domaine sans le coût du distribué
Microservices
écarté
surcoût opérationnel et énergétique disproportionné
Serverless (FaaS)
écarté
incompatible avec le téléversement en flux
Orienté événements
en cible
post-traitement des médias, étape suivante
24 fiches de décision contexte, alternatives, conséquences assumées
7 préconisations chiffrées 29 j-h et 14 500 €, ordonnancées par le registre
Notes: Quatre styles d’architecture notés sur cinq critères, trois pastilles pleines valent la meilleure note.
Le monolithe modulaire l’emporte non pas parce qu’il gagne partout, mais parce qu’il ne perd nulle part et qu’il gagne là où ça compte pour ce service, le coût d’exploitation et l’empreinte.
Les microservices gagnent en scalabilité et perdent lourdement en coût et en énergie, disproportionné à cette taille. Le serverless est éliminé par une contrainte produit, le téléversement en flux.
L’orienté événements n’est pas écarté, il est en cible pour le post-traitement des médias.
Chaque arbitrage écarté est consigné en fiche de décision, vingt-quatre au total, avec les conséquences assumées.
Coches C5 à C9.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 10
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
3 · GESTION DE PROJET
Besoins et priorisation
10 / 30
Réf. C10 → C13
BC2 · mémoire 11.2 · annexes W, X, G
PRIORISATION MoSCoW · 24 STORIES, 121 POINTS
Must
17 stories · 94 pts
78 %
non négociable
Should
4 stories · 16 pts
13 %
reportée si tension
Could
3 stories · 11 pts
9 %
abandonnée sans arbitrage
Won’t
2 stories, hors périmètre
au plan d’amélioration
78 % de Must, le périmètre était déjà réduit à son noyau.
CROISEMENT VALEUR × EFFORT
3
5
6
forte
5
4
moyenne
2
faible
faible
moyen
élevé
VALEUR
EFFORT ESTIMÉ →
à faire d’abord, valeur forte et effort faible
Cinq contraintes converties en exigences vérifiables
Confidentialité par défaut · RGPD, minimisation et effacement · ISO 27001, défense en profondeur · accessibilité PSH, WCAG 2.2 et RGAA 4 · éco-responsabilité mesurable.
Validées en trois revues avec quatre des huit parties prenantes, décisions écrites au journal d’architecture.
Notes: À gauche la priorisation MoSCoW. Le fait marquant est que les Must pèsent soixante-dix-huit pour cent des points, ce qui veut dire que le périmètre était déjà réduit à son noyau avant même la priorisation. Le seul amortisseur réel reste les marges du PERT.
À droite le croisement valeur sur effort. Chaque case porte le nombre de stories. La case encadrée en vert, valeur forte et effort faible, c’est ce qu’on livre en premier.
En bas, les cinq contraintes structurantes, transformées en exigences techniques vérifiables et non en intentions. L’accessibilité des personnes en situation de handicap en fait partie.
Elles ont été validées en trois revues, périmètre, exigences non fonctionnelles, conformité.
Coches C10 à C13.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 11
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
3 · GESTION DE PROJET
Découpage du projet et budget
11 / 30
Réf. C14 · C15
BC2 · mémoire 13.1, 13.5.5 · annexes L, Y
dropicture · infrastructure DevOps automatisée 207 j-h · 103 500 €
1 Cadrage
24 j-h
2 Infra IaC
30 j-h
3 Backend API
42 j-h
4 Frontend & site
27 j-h
5 Chaîne CI/CD
24 j-h
6 Observabilité
21 j-h
7 Sécurité
21 j-h
8 Doc & soutenance
18 j-h
RÉPARTITION DE LA CHARGE
Fonctionnel
93 j-h · 45 %
Non fonctionnel
96 j-h · 46 %
Support
18 j-h · 9 %
Sur un projet DevOps, le non fonctionnel pèse plus lourd que le fonctionnel.
CHIFFRAGE À TROIS NIVEAUX · TJM 500 €
Global
103 500 €
207 j-h
Conception
33 000 €
66 j-h
Déploiement
70 500 €
141 j-h
Exploitation ≈ 71 € / mois, 852 € par an
AWS Budgets alerte à 50, 80 et 100 % du seuil. Provision pour aléas cotée au registre de risques.
Notes: La structure de découpage donne huit lots, chacun valorisé au taux journalier de cinq cents euros. Le total fait deux cent sept jours-homme et cent trois mille cinq cents euros.
Le fait marquant est en bas à gauche. Le non fonctionnel, quarante-six pour cent, pèse plus lourd que le fonctionnel, quarante-cinq. Sur un projet à dominante DevOps c’est logique, et c’est la décomposition qui le rend visible.
Le chiffrage est fait aux trois niveaux exigés, global, conception et déploiement.
Et l’exploitation récurrente, soixante et onze euros par mois, avec un garde-fou qui alerte avant le dépassement, pas après.
Coches C14 et C15.
Durée visée, 60 secondes.

## Slide 12
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
3 · GESTION DE PROJET
Planification, PERT et Gantt
12 / 30
Réf. C15 · C16
BC2 · mémoire 13.1.1 · annexes M, N
PERT · CHEMIN CRITIQUE A → C → D → F → H = 122 JOURS OUVRÉS
A Cadrage
24 j
C Backend
37 j
D CI/CD
25 j
F Observab.
21 j
H Doc & REX
15 j
B Infra IaC
31 j · marge 6 j
E Frontend
21 j · marge 25 j
G Sécurité
18 j · marge 34 j
GANTT · 1ER JANVIER → 30 JUIN 2026 · 5 PHASES, 5 JALONS
JANV.
FÉVR.
MARS
AVRIL
MAI
JUIN
Conception
Réalisation
Industrialisation
Fiabilisation
Clôture
M1
M2
M3
M4
M5
Notes: Le PERT dit dans quel ordre et où sont les marges. La ligne du haut en violet plein est le chemin critique, cadrage, backend, chaîne CI/CD, observabilité, documentation. Cent vingt-deux jours ouvrés. Tout retard sur l’un de ces cinq lots décale la date de fin.
Les trois lots en pointillés disposent d’une marge, six jours sur l’infrastructure, vingt-cinq sur le frontend, trente-quatre sur la sécurité. C’est une information décisive le jour où il faut arbitrer sous tension, on sait exactement où puiser.
En bas le Gantt donne les dates, cinq phases et cinq jalons de janvier à juin 2026.
Préciser que charge et durée diffèrent, la charge mesure l’effort, la durée mesure le délai, elles divergent quand deux acteurs travaillent en parallèle.
Coches C15 et C16.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 13
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
3 · GESTION DE PROJET
Matrice RACI et parties prenantes
13 / 30
Réf. C17 → C20
BC2 · mémoire 13.2 → 13.4 · annexes L bis, O, O bis
Spon- sor
Dev Ops
Déve- lopp.
Sécu- rité
Péda- gogie
Bêta
1 Cadrage
A
R
I
C
C
C
2 Infra IaC
A
R
I
C
I
–
3 Backend API
C
A
R
C
I
I
4 Frontend & site
I
A
R
I
I
C
5 Chaîne CI/CD
I
A/R
C
C
I
–
6 Observabilité
C
A/R
I
C
I
–
7 Sécurité
C
R
I
A
C
–
8 Documentation
C
R
I
C
A
–
A
décide, un seul par lot
R
exécute
C
consulté avant
I
informé après
PARTIES PRENANTES · POUVOIR × INTÉRÊT
Maintenir satisfait
aucune
Gérer de près
PP1 · PP2 · PP4
Surveiller
PP7
Tenir informé
PP3 · PP5 · PP6 · PP8
POUVOIR
INTÉRÊT →
Contrôle d’équilibre 8 lots, 8 décideurs, 4 acteurs distincts porteurs d’au moins un A. Aucun lot sans décideur, aucun à deux décideurs.
Accessibilité de la participation comptes rendus écrits systématiques, aucune information de pilotage transmise uniquement à l’oral, WCAG 2.2 et RGAA 4.
Notes: La matrice RACI, huit lots croisés avec six acteurs. La règle absolue est un seul A par lot, un seul décideur redevable, jamais deux.
Lire une ligne pour montrer que ça tient. Lot 7, sécurité et conformité, le référent sécurité est A, il décide et répond du résultat, l’ingénieur DevOps est R, il réalise le durcissement.
Lire une colonne pour montrer le point de vigilance. La colonne DevOps porte quatre R, deux A et deux A slash R, c’est la charge la plus lourde du projet. La matrice rend cette concentration visible plutôt que de la masquer.
À droite la grille pouvoir sur intérêt, elle détermine la stratégie de communication. PP1, PP2 et PP4 sont à gérer de près, les utilisateurs bêta sont à faire monter en intérêt.
En bas, aucune information de pilotage n’est transmise uniquement à l’oral, c’est une disposition d’accessibilité.
Coches C17 à C20.
Durée visée, 68 secondes.

## Slide 14
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
4 · CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
Maquettes des interfaces
14 / 30
Réf. C11 · C21
BC2, BC3 · mémoire 14.1 · annexes F.1, F.2, F.3
connexion · inscription · bibliothèque · profil · réglages · profil public
Valider avant de coder
discuter un écran coûte des minutes, le recoder coûte des jours. Les maquettes suivent le code réel.
Le RGPD dans l’écran
clé d’API, suppression de compte et mention d’irréversibilité.
Flux de données
par module en annexe F.2, données personnelles en annexe F.3.
Notes: Les six écrans réels. Le référentiel demande des maquettes claires qui facilitent la validation et l’implémentation, les voici.
Deux détails à montrer du doigt. Le badge privé par défaut apparaît dès l’écran de connexion, la promesse produit est visible dans l’interface, pas seulement dans le discours.
Et sur l’écran réglages, la clé d’API, la suppression de compte et l’avertissement d’irréversibilité. Le RGPD est matérialisé dans l’écran.
Point de méthode, ces maquettes sont dérivées du code frontend et non l’inverse, elles ne peuvent donc pas diverger de l’implémentation.
Coches C11 et C21.
Durée visée, 55 secondes.

## Slide 15
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
4 · CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
Architecture applicative
15 / 30
Réf. C21 · C23
BC3 · mémoire 14.1.2, 14.1.5 · annexes B, H
Membre
app.dropicture.com
Visiteur
dropicture.com
Traefik · TLS, routage
Frontend
Next.js 16 · SSR
Backend API
NestJS 11 · Bun
Site vitrine
export statique
PostgreSQL
5 tables
Redis
sessions, débit
S3 · CloudFront
médias signés
monolithe modulaire · 6 domaines, 1 contrôleur par domaine
Monorepo, un commit décrit tout
apps/saas/backend · apps/saas/frontend · apps/website · infra/saas · infra/website
Réversible par construction
les frontières entre domaines sont déjà matérialisées, l’extraction en services reste possible sans réécriture.
Éco-conception du socle
cloud européen, right-sizing service par service, aucune primitive propriétaire bloquante.
Notes: Le schéma se lit de haut en bas. Deux publics, un point d’entrée unique qui termine le TLS, trois applications, trois dépendances de données.
Le cadre en pointillés est le point important. Le monolithe modulaire découpe par domaine avec un contrôleur par domaine, six domaines testables isolément. Les frontières sont déjà tracées, l’extraction en services distincts reste donc possible sans réécriture. C’est de la réversibilité, pas de l’immobilisme.
Le monorepo versionne ensemble le code, l’infrastructure et les pipelines. Un commit décrit un état complet du système, c’est la condition du GitOps.
L’environnement est recommandé sur des critères comparés incluant la réduction de l’impact écologique.
Coches C21 et C23.
Durée visée, 60 secondes.

## Slide 16
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
4 · CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
Processus métier et patterns
16 / 30
Réf. C22 · C24
BC3 · mémoire 14.1.3 · annexes G, H, I.1 → I.3
PROCESSUS 1 · TÉLÉVERSEMENT D’UN MÉDIA (ANNEXE I.1)
Membre
Frontend
API NestJS
PostgreSQL
S3
sélectionne un fichier
POST /library/media · multipart
garde de taille + quota
flux borné en mémoire · objet privé
INSERT media · publishedAt = null
201 Created
privé par défaut
DEUX AUTRES PROCESSUS MODÉLISÉS
I.2
Publication, partage, retrait datation atomique, index partiel, cache invalidé
I.3
Session sécurisée rotation par nonce, détection de rejeu, verrou
Patterns justifiés logiciels, monolithe modulaire, API REST par ressources, GitOps. De conception, injection de dépendances, repository, DTO validé, stratégies Passport, pagination par curseur.
Notes: Le référentiel demande trois schémas de processus métier décrits avec justesse. Voici le premier en entier, le téléversement.
Suivre les flèches. Le membre choisit un fichier, le frontend appelle l’API en multipart, l’API applique une garde de taille et un quota, puis pousse le flux vers le stockage objet en mémoire bornée, jamais de tampon complet. Ensuite seulement elle écrit la ligne en base, avec une date de publication nulle.
C’est ce dernier point qui matérialise la promesse produit. Le média existe et il est privé, la publication est une décision séparée.
Les deux autres processus sont en annexes I.2 et I.3, le plus intéressant pour un jury DevOps étant la session avec rotation de nonce et détection de rejeu.
Les patterns sont justifiés en distinguant patterns logiciels et patterns de conception, comme le demande C24.
Durée visée, 60 secondes.

## Slide 17
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
4 · CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
Modèle de données
17 / 30
Réf. C13 · C21
BC2, BC3 · mémoire 14.1.4, 12.2.3 · annexes D, E, E bis
comptes
identifiant public
empreinte Argon2id
clé d’API
médias
rôle
date de publication
propriétaire
albums
titre
propriétaire
placements
position
album
média
abonnements
suiveur
suivi
1 · n
1 · n
n · n
réflexive
supprimer un compte efface en cascade médias, albums, placements et abonnements
Index partiels
le fil public n’indexe que les lignes publiées. Index compact, lectures accélérées, moins d’énergie.
Fort volume
flux borné, pagination par curseur, CDN, cycle de vie S3.
Migrations TypeORM versionnées, structure reproductible et rejouable. MCD et MLD complets en annexes D et E.
Notes: Cinq tables, volontairement sobre. Le modèle tient sur une diapositive et c’est un choix, la minimisation des données est une exigence RGPD avant d’être une élégance technique.
La flèche rouge est le point à faire entendre. Supprimer un compte efface en cascade les médias, les albums, les placements et les abonnements, en base comme sur le stockage objet. Le droit à l’effacement n’est pas une procédure manuelle, il est dans le schéma.
À droite, les index partiels illustrent la thèse du dossier. N’indexer que les lignes publiées réduit la taille de l’index, accélère les lectures et consomme moins. Performance et sobriété vont dans le même sens.
La méthode de gestion des données à fort volume est explicite, flux borné, pagination par curseur, CDN, cycle de vie du stockage.
Coches C13 et C21.
Durée visée, 60 secondes.

## Slide 18
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
4 · CONCEPTION ET DÉVELOPPEMENT
Sécurité et stratégie de tests
18 / 30
Réf. C25 · C26
BC3 · mémoire 12.3, 14.1.6, 14.2 · annexes R, S, Z
commit
lint & types
bloquante
218 tests
bloquante
secrets & deps
bloquante
image scannée
bloquante
production
LE FILET DE LA LIVRAISON CONTINUE
218
cas Jest
8
suites
0
échec
Couvre services, contrôleurs HTTP, validation et limitation de débit.
Le vol de session est un scénario d’attaque explicitement testé.
SÉCURITÉ PAR CONSTRUCTION, ALIGNÉE OWASP
Argon2id hachage memory-hard
Sessions opaques rien d’exploitable côté client
Rotation + rejeu révocation de la lignée
Rate limiting adossé à Redis, par route
HSTS · CORS liste blanche stricte
Secrets exclus des lectures
Le code se documente là où il est lu
46 routes sur 46 documentées, 228 blocs JSDoc. Chaque bloc dit le contrat HTTP, le garde exigé, la limitation appliquée et les exceptions levées.
Notes: La chaîne du haut est la seule route vers la production. Quatre portes bloquantes, aucune n’est contournable, c’est le critère de l’objectif O2.
Deux cent dix-huit tests répartis en huit suites, tous au vert, exécutés en environnement hermétique avec Redis et la base doublés.
Le point à souligner, le vol de session est un scénario d’attaque explicitement testé. La sécurité est testée comme une fonctionnalité, pas vérifiée à la main en fin de projet.
À droite les six mesures de sécurité par construction, alignées OWASP, mises en place dès la conception.
En bas la réponse au critère qui demande un code correctement commenté, avec des chiffres vérifiables plutôt qu’une affirmation.
Coches C25 et C26.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 19
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Stratégie DevOps
19 / 30
Réf. C28
BC4C · mémoire 17.1 · annexes B, J · wiki 06
SIX PRINCIPES QUI STRUCTURENT TOUTE LA CHAÎNE
1
Tout en code
aucune ressource créée à la main, infrastructure comprise
2
GitOps
Git fait autorité sur l’état attendu du système
3
Immutabilité
images étiquetées par empreinte, jamais modifiées
4
Portes bloquantes
rien ne part en production si un contrôle échoue
5
Shift-left sécurité
dépendances, secrets et images analysés avant la fusion
6
Observabilité de 1er ordre
métriques, journaux et énergie dès la conception
Deux critères d’ingénierie, pas un chapitre à part green IT, right-sizing et énergie mesurée · accessibilité, schémas doublés d’une description, aucun statut porté par la seule couleur
Notes: Six principes, et je les ai tous choisis pour répondre à un problème constaté sur l’existant, pas par mode.
Le plus structurant est le deuxième, le GitOps. C’est Git qui fait autorité sur l’état du système, donc toute dérive est visible et réversible.
Le quatrième explique tout le reste de la partie DevOps. Rien ne part en production si un contrôle échoue, et on ne peut pas contourner.
Et en bas, le green IT et l’accessibilité. Ce ne sont pas deux chapitres ajoutés à la fin, ce sont deux critères qui ont pesé sur les choix.
Coche C28.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 20
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Infrastructure as code
20 / 30
Réf. C28 · C29
BC4C · mémoire 17.1 · annexe B · wiki 07
Terraform
provisionne
Ansible
configure
État distant
chiffré, verrouillé
monorepo, versionné sur Git
Hetzner · réseau privé, pare-feu de projet
proxy-1
Traefik · Redis · supervision
db-1
PostgreSQL · PgBouncer
backend-1
API NestJS
frontend-1
Next.js SSR
AWS · eu-west-3
S3 · CloudFront · WAF
médias signés, sauvegardes verrouillées
Cloudflare
DNS · WAF · TLS strict
anti-volumétrique, terminaison en périphérie
6 modules Terraform
calcul, réseau, DNS, S3, sauvegardes
4 playbooks Ansible
idempotents, rejouables
0 opération manuelle
reconstruction intégrale par le code
Rien n’existe en dehors du code. Un commit décrit un état complet du système, et l’état distant chiffré et verrouillé rend le plan de reprise exécutable.
Notes: Le critère de l’option demande explicitement que le code d’infrastructure soit correctement versionné sur Git. Cette diapositive le démontre en un coup d’œil.
À gauche le code, dans le même dépôt que l’application. Terraform provisionne, Ansible configure, et la séparation est stricte. À droite tout ce qui existe réellement, et rien n’existe en dehors de ce qui est déclaré à gauche.
Trois fournisseurs, Hetzner pour le calcul en Europe, AWS confiné à Paris pour l’objet, Cloudflare en périphérie.
Les trois chiffres du bas résument. Zéro opération manuelle, c’est le critère binaire de l’objectif O1.
L’état distant chiffré et verrouillé n’est pas un détail, c’est ce qui rend le plan de reprise réellement exécutable.
Coches C28 et C29.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 21
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Chaîne CI/CD et DevSecOps
21 / 30
Réf. C29
BC4C · mémoire 17.2 · annexes K, S · wiki 09
checks
218 tests + IaC
versions
SHA par service
terraform
plan puis apply
build
idempotent, caché
scan
Trivy + SBOM
deploy
rolling + migrations
PORTE 1 · qualité
PORTE 2 · sécurité
CE QUI BLOQUE UNE LIVRAISON
Dépendance vulnérable analyse en porte
Secret dans le dépôt détection bloquante
IaC non conforme contrôle statique
Image vulnérable Trivy + SBOM CycloneDX
CE QUI PROTÈGE LA CHAÎNE ELLE-MÊME
8 workflows SaaS, site, CDN, sauvegarde, reprise, IA
Ciblage strict le pipeline CDN ne peut pas toucher Hetzner
Permissions minimales concurrence sérialisée
Exceptions tracées, justifiées, datées
Le compromis résolu
Les portes ne ralentissent pas la livraison, elles évitent le retour arrière. Une SBOM CycloneDX par image, rapports historisés.
Notes: Six étapes, deux portes bloquantes. Rien ne part en production si une porte échoue, c’est le critère de l’objectif O2.
À gauche ce qui bloque réellement une livraison. Ce ne sont pas des avertissements, ce sont des arrêts.
À droite, et c’est le point moins évident, ce qui protège la chaîne elle-même. Le garde-fou le plus utile est le ciblage strict, le pipeline du CDN ne peut pas toucher les serveurs même en cas d’erreur humaine.
Les exceptions ne sont pas interdites, elles sont tracées, justifiées et datées. C’est ce qui distingue une chaîne exploitable d’une chaîne qu’on contourne.
Répondre par avance à Q2, contrôler ne ralentit pas, cela évite le retour arrière.
Coche C29.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 22
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Orchestration des conteneurs
22 / 30
Réf. C30
BC4C · mémoire 17.3 · annexe C · wiki 08
Traefik · point d’entrée unique, terminaison TLS
proxy-1 MANAGER
Traefik
Redis
Prometheus · Loki · Grafana
db-1 worker
PostgreSQL 18
PgBouncer
backend-1 worker
API NestJS
réplicas = nœuds backend
frontend-1 worker
Next.js SSR
réplicas = nœuds frontend
cluster Docker Swarm · placement par label de rôle
5 RÉSEAUX OVERLAY, MOINDRE PRIVILÈGE
frontend
proxy → applications
backend
API → base et cache interne
socket
API Docker filtrée interne
egress
sorties Internet et AWS
monitoring
télémétrie
Continuité pendant les mises à jour rolling start-first sans état, stop-first à état, retour arrière automatique en cas d’échec.
Swarm plutôt que Kubernetes les primitives nécessaires sont là pour une surface d’exploitation bien moindre. K8s reste la cible documentée.
Notes: Le cluster réel, quatre nœuds. Un manager qui porte l’entrée, le cache et toute la supervision, trois workers spécialisés par label de rôle.
Le nœud proxy est aussi le point de vigilance identifié au registre de risques, R1. Il concentre beaucoup, sa mise en haute disponibilité est le palier suivant, déjà chiffré.
Cinq réseaux overlay, dont deux strictement internes. Le réseau socket mérite un mot, l’API Docker n’est jamais montée dans Traefik, elle est médiée par un proxy en lecture seule.
Le scaling est déclaratif, le nombre de répliques est dérivé de l’inventaire Terraform, il n’y a donc pas deux vérités.
Et la réponse à Q3, Swarm contre Kubernetes est une décision de proportionnalité assumée, pas une facilité.
Coche C30.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 23
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Observabilité et alerting
23 / 30
Réf. C31
BC4C · mémoire 17.4 · annexe P · wiki 10
Sources
Traefik · node-exporter
cAdvisor · WAF
Collecte
Prometheus 15 s
Alloy
Stockage
TSDB · Loki
Alertmanager
Restitution
Grafana
3 tableaux de bord
10 RÈGLES D’ALERTE, ORIENTÉES ANTICIPATION
2 Disponibilité
cible ou nœud absent 5 min
4 Saturation
CPU 90 %, mémoire, disque projeté
3 Applicatif
5xx > 5 %, latence p95, redémarrages
1 Énergie
consommation estimée > 200 W
Alertmanager · routage et regroupement
Courriel
SMTP authentifié
Slack
webhook
Tout provisionné par code, rien n’est cliqué dans Grafana.
Notes: La chaîne d’observabilité, entièrement versionnée. Quatre étages, des sources jusqu’à la restitution.
Dix règles d’alerte réparties en quatre familles. Le mot important est anticipation. Le disque n’alerte pas quand il est plein, il alerte sur une projection de saturation. La latence au quatre-vingt-quinzième centile alerte avant l’indisponibilité.
Le routage est réellement configuré, deux canaux, courriel en SMTP authentifié et webhook Slack, avec les secrets hors du dépôt.
Et la famille énergie, une règle dédiée, c’est ce qui fait le lien avec la diapositive suivante.
Coche C31.
Durée visée, 60 secondes.

## Slide 24
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Green IT et optimisation par IA
24 / 30
Réf. C31 · C3 · C23
BC1, BC3, BC4C · mémoire 11.1.4, 17.4 · annexe P
Le problème les compteurs matériels RAPL ne sont pas exposés dans une machine virtuelle louée. La mesure directe est impossible.
La réponse assumée P(nœud) = nb_vCPU × ( P_idle + (P_max − P_idle) × utilisation ) P_idle 1,5 W · P_max 6 W par vCPU · cadres RGESN et GreenIT
W
PUISSANCE PAR NŒUD
règle Prometheus
kWh/j
ÉNERGIE DU CLUSTER
agrégée et projetée
gCO₂
EMPREINTE
380 gCO₂eq / kWh
200 W
SEUIL D’ALERTE
15 min puis action
LA BOUCLE QUI SE FERME
mesurer
alerter
analyser par IA
optimiser
ai-rightsizing
Un workflow soumet les séries de consommation à un modèle Claude, qui propose au plus cinq optimisations chiffrées. L’ingénieur valide avant application.
L’IA sert à optimiser les ressources, exigence du bloc option.
Notes: Commencer par l’honnêteté méthodologique, c’est ce qui rend la réponse crédible. Les compteurs matériels RAPL ne sont pas exposés dans une machine virtuelle louée, la mesure directe est impossible.
D’où un modèle d’estimation documenté et assumé, dérivé de l’utilisation CPU. La formule est simple, vérifiable et contestable, c’est ce qu’on attend d’une estimation.
Elle produit trois indicateurs, puissance, énergie et empreinte carbone, plus une alerte dédiée au-delà de deux cents watts pendant quinze minutes.
En bas la boucle se ferme. On mesure, on alerte, un modèle Claude analyse les séries et propose au plus cinq optimisations chiffrées, l’ingénieur valide, on optimise, et on remesure.
C’est la réponse à Q4 et l’exigence du bloc option qui demande que l’IA serve à optimiser les ressources. C’est la contribution la plus distinctive du dossier.
Durée visée, 70 secondes.

## Slide 25
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
5 · OPTION DEVOPS
Documentation et amélioration continue
25 / 30
Réf. C2 · C20 · C28
BC1, BC2, BC4C · mémoire 18.2.2 · docs/wiki, 16 pages
TROIS NIVEAUX QUI NE SE RECOUVRENT PAS
OpenAPI ce que l’API expose
JSDoc comment chaque route se comporte
Fiches ADR pourquoi les arbitrages ont été retenus
Le pourquoi est ce qui coûte le plus cher à reconstituer.
WIKI DE 16 PAGES, ORGANISÉ PAR LECTEUR
Exploitant runbooks, procédures de reprise
Développeur conventions, contrat d’interface
Décideur synthèse des choix et conséquences
Markdown structuré, chaque schéma doublé d’une description, WCAG 2.2.
PLAN D’AMÉLIORATION CONTINUE, PRIORISÉ PAR VALEUR SUR EFFORT
Court terme
escalade fine des alertes · couverture de tests publiée avec seuil bloquant
Moyen terme
HA supervision · exercice de reprise réel · contrôle d’accessibilité · mesure RAPL
Long terme
déploiement canari ou bleu-vert · IA de prédiction d’incidents
29 j-h
14 500 €
trajectoire chiffrée
Notes: Deux critères du bloc option sont visés ici, la documentation du wiki précise et adaptée aux utilisateurs, et la documentation des processus d’automatisation adaptée aux différents profils.
À gauche trois niveaux de documentation qui ne se recouvrent pas. OpenAPI dit quoi, JSDoc dit comment, les fiches de décision disent pourquoi. C’est le pourquoi qui coûte le plus cher à reconstituer quand quelqu’un part.
À droite le wiki, seize pages versionnées dans le dépôt, organisées par profil de lecteur et non par outil. L’accessibilité est un choix de forme, Markdown structuré plutôt que captures d’écran.
En bas le plan d’amélioration continue, livrable exigé par le bloc. Priorisé par valeur sur effort, chiffré à vingt-neuf jours-homme. Aucun point n’est un impensé.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 26
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
6 · RÉSULTATS ET CONCLUSION
Indicateurs de pilotage
26 / 30
Réf. C15 · C27 · C31
BC2, BC3, BC4C · mémoire 13.2.1, 14.1.6 · annexe P
PERFORMANCE
Disponibilité
≥ 99,5 %
Latence p95
< 1 s
Erreurs 5xx
< 1 %
SÉCURITÉ
Vulnérab. critiques
0
Secrets au dépôt
0
Tests au vert
218 / 218
CONFORMITÉ
Contrôles ISO
≥ 90 %
Demande RGPD
< 30 j
Chiffrement
100 %
SOBRIÉTÉ & COÛT
Puissance cluster
< 200 W
Coût mensuel
≤ 71 €
Empreinte
380 g/kWh
Cible, seuil de déclenchement et source de mesure pour chacun. Un indicateur sans source de mesure est une intention.
Métriques DORA, la performance de la chaîne de livraison
Fréquence de déploiement, cible au moins un par semaine. Délai de livraison d’un changement, du commit à la production.
Taux d’échec des changements, mesuré par les retours arrière. Délai moyen de rétablissement, cible sous une heure.
Notes: Cette diapositive répond à trois critères de trois blocs différents. Les KPI du projet doivent être définis, les critères de performance, sécurité et conformité doivent être exprimés en KPI, et les métriques de qualité doivent être pertinentes.
Quatre domaines, trois indicateurs chacun, chaque barre montre la position par rapport à la cible affichée à droite.
Le point à faire entendre est en dessous, chaque indicateur porte une source de mesure identifiée. Sans source de mesure, un indicateur n’est qu’une intention. Les indicateurs techniques sont relevés en continu par la pile d’observabilité, les indicateurs de conformité à échéance fixe lors des revues.
En bas, les quatre métriques DORA, la référence du secteur. Elles ferment la boucle avec l’objectif O2 et l’hypothèse H1.
Durée visée, 65 secondes.

## Slide 27
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
6 · RÉSULTATS ET CONCLUSION
Sécurité, conformité et continuité
27 / 30
Réf. C25 · C29 · C31
BC3, BC4C · mémoire 12.3, 12.4 · annexes R, S, U
PÉRIPHÉRIE
Cloudflare WAF · TLS strict · anti-volumétrique
RÉSEAU
5 overlays cloisonnés · socket Docker filtré
APPLICATION
OWASP · sessions opaques · rate limiting
DONNÉES
Argon2id · AES-256 · cascade RGPD
Aucune couche ne suppose que la précédente a tenu.
Conformité documentée, écarts assumés
ISO 27001:2022, contrôles couverts, partiels et hors périmètre.
RGPD, minimisation, effacement, hébergement UE. NIS 2 et IA Act en veille permanente.
Continuité éprouvée
Sauvegardes toutes les 6 h, empreinte SHA-256, Object Lock.
Restauration transactionnelle précédée d’un cliché de sécurité. PRA qui reconstruit par le code, RTO et RPO définis.
Notes: La défense en profondeur, quatre couches emboîtées de la périphérie jusqu’à la donnée. Le schéma dit l’essentiel, aucune couche ne suppose que la précédente a tenu.
Si le pare-feu applicatif tombe, le cloisonnement réseau tient. Si le réseau est franchi, les sessions opaques et la limitation de débit tiennent. Si l’application est franchie, les données restent hachées et chiffrées.
À droite la conformité est cartographiée, y compris ses écarts. C’est un choix assumé, un dossier qui prétend tout couvrir n’est pas crédible.
La continuité est éprouvée et non déclarée. Le plan de reprise reconstruit par le code, ce qui n’est possible que parce que toute l’infrastructure est déclarée.
Durée visée, 60 secondes.

## Slide 28
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
6 · RÉSULTATS ET CONCLUSION
Résultats et retour d’expérience
28 / 30
Réf. C27
BC3 · mémoire 18.1, 18.2
LES 5 OBJECTIFS ET LEUR PREUVE
O1
Tout en code
0 ressource hors du code
✓
O2
Livrer sous contrôle
4 portes bloquantes
✓
O3
Orchestrer
rolling + rollback auto
✓
O4
Observer
10 règles, 2 canaux
✓
O5
Sécurité & sobriété
12 indicateurs suivis
✓
LES 3 HYPOTHÈSES, CONFIRMÉES
H1 l’infrastructure en code fiabilise et accélère
H2 un orchestrateur proportionné suffit, à coût moindre
H3 l’énergie estimée suffit à piloter la sobriété
CE QUI A BIEN FONCTIONNÉ
Cohérence de la chaîne de la déclaration à l’observation, tout est versionné
Sécurité intégrée tôt portes dès le premier commit, pas en fin de projet
Supervision énergétique rare à cette échelle, et opérationnelle
CE QUI RESTE À FAIRE, NOMMÉ ET CHIFFRÉ
Nœud proxy unique haute disponibilité au palier suivant
Estimation, pas mesure RAPL en bare-metal pour affiner
Escalade des alertes canaux à enrichir
Réserve assumée
résultats établis en conditions de validation, pas sous charge réelle prolongée.
Notes: Retour à la grille de la diapositive 5. Les cinq objectifs sont atteints, et chacun est prouvé par un fait vérifiable, pas par une affirmation.
Les quatre questions de recherche sont refermées, une phrase chacune.
À droite le retour d’expérience, honnête dans les deux sens. Ce qui a bien fonctionné, la cohérence de bout en bout, la sécurité intégrée dès le début, et la supervision énergétique qui reste rare dans des projets comparables.
Ce qui reste à faire est nommé et chiffré, pas caché. Tous ces points sont au plan d’amélioration continue.
Poser la réserve clairement, les résultats sont établis en conditions de validation et non sous charge réelle prolongée. Cette franchise est attendue.
Durée visée, 70 secondes.

## Slide 29
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
29 / 30
6 · RÉSULTATS ET CONCLUSION
Conclusion
Les six exigences peuvent tenir ensemble. Oui, à trois conditions.
LES SIX EXIGENCES DE LA QUESTION, UNE PAR UNE
Automatisation
tout décrit en code, zéro geste manuel
20
Sécurité
4 portes bloquantes, défense en profondeur
21 · 27
Éco-responsabilité
énergie estimée, alertée, optimisée par IA
24
Qualité
218 tests en porte de fusion, zéro échec
18
Observabilité
10 règles, dérive vue avant l’utilisateur
23
Maîtrise des coûts
71 € par mois, budget alerté avant dépassement
11
LES TROIS CONDITIONS
1 · Bout en bout
un seul maillon manuel suffit à rompre la chaîne
2 · Dès la conception
sécurité et sobriété intégrées, jamais ajoutées après
3 · Pilotable
l’observabilité rend l’ensemble mesurable, donc arbitrable
Ce que le dossier démontre
La responsabilité d’un expert en systèmes d’information n’est pas de produire un logiciel, mais de construire et de maîtriser la chaîne industrielle, sûre et sobre, qui le porte jusqu’à ses utilisateurs.
Notes: C’est la diapositive qui referme la question. Prendre le temps, ne pas la survoler.
Reprendre les six exigences dans l’ordre exact de la problématique, chacune avec sa preuve et le numéro de la diapositive qui l’a montrée. Le jury voit que rien n’a été laissé de côté.
Puis énoncer lentement les trois conditions, ce sont elles qui seront retenues.
Ajouter que les trois hypothèses sont confirmées et que la trajectoire de consolidation est chiffrée à vingt-neuf jours-homme.
Fermer sur le rôle de l’expert SI, puis enchaîner sur les remerciements.
Durée visée, 70 secondes.

## Slide 30
ÉCOLE
La Plateforme
ENTREPRISE
FDJ United
6 · RÉSULTATS ET CONCLUSION
Remerciements
30 / 30
École La Plateforme et Joris VERGULDEZOONE, référent de formation,
FDJ United et Philippe AMERIO, référent en entreprise,
et toutes les personnes ayant relu, testé et commenté ce travail.
Merci de votre attention
Avez-vous des questions ?
github.com/redjem-amir/dropicture · wiki technique dans docs/wiki · 32 annexes A → Z dans le mémoire
Notes: Remercier le jury et ouvrir les trente minutes de questions.
Garder sous la main la table de correspondance du référentiel. Chaque diapositive porte déjà sa compétence, son bloc, sa section de mémoire et son annexe.
Être prêt à montrer en direct le dépôt, un pipeline qui tourne, un tableau de bord Grafana et la suite de tests au vert.
Sujets probables, pourquoi Swarm et pas Kubernetes, comment est validée l’estimation énergétique, que se passe-t-il si une porte bloque une livraison urgente, comment le RGPD est implémenté en base, pourquoi le non fonctionnel pèse plus lourd que le fonctionnel.
Durée visée, 20 secondes puis échanges.